เอกสารสรุปโปรเจกต์

# เงินรั่วตรงไหน

ระบบบันทึกและวิเคราะห์รายจ่ายจุกจิกผ่าน LINE Bot พร้อม Dashboard เว็บด้วย Next.js Fullstack

Project Documentation | Version 1.0 | 24 เมษายน 2026

แนวคิดหลัก ผู้ใช้บันทึกรายจ่ายสั้น ๆ ผ่าน LINE เช่น 'ชานม 45' แล้วระบบบันทึก แยกหมวด วิเคราะห์ว่าเงินรั่วตรงไหน และแสดงผลบน Dashboard เว็บ เช่น ยอดรายวัน รายเดือน หมวดที่ใช้เยอะ และคำแนะนำลดรายจ่าย

| ชื่อโปรเจกต์ | เงินรั่วตรงไหน |
| --- | --- |
| ประเภทระบบ | LINE Bot + Next.js Fullstack Web Dashboard |
| กลุ่มเป้าหมาย | นักเรียน นักศึกษา วัยเริ่มทำงาน หรือคนที่อยากคุมรายจ่ายรายวัน |
| ปัญหาที่แก้ | ใช้เงินหมดโดยไม่รู้ว่าหายไปกับอะไร โดยเฉพาะรายจ่ายเล็ก ๆ ที่เกิดซ้ำ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผู้ใช้เห็นพฤติกรรมใช้เงินของตัวเอง ลดรายจ่ายฟุ่มเฟือย และวางแผนใช้เงินได้ดีขึ้น |

# สารบัญ

1. บทสรุปโครงการ

2. ปัญหาและกลุ่มเป้าหมาย

3. วัตถุประสงค์และขอบเขต

4. แนวทางแก้ปัญหาและ Flow การใช้งาน

5. ฟีเจอร์หลักของระบบ

6. สถาปัตยกรรมระบบ

7. โครงสร้างโปรเจกต์ Next.js Fullstack

8. Database Design

9. API / Route Design

10. Dashboard Design

11. Logic วิเคราะห์เงินรั่ว

12. แผนพัฒนา MVP และการทดสอบ

13. Security, Privacy และข้อควรระวัง

14. Future Enhancement

15. เอกสารอ้างอิง

ภาคผนวก: ตัวอย่าง Code Snippet

# 1. บทสรุปโครงการ

โปรเจกต์ 'เงินรั่วตรงไหน' เป็นระบบช่วยติดตามและวิเคราะห์รายจ่ายส่วนตัว โดยเน้นการบันทึกที่ง่ายที่สุดผ่าน LINE Bot และใช้ Dashboard เว็บเพื่อแสดงภาพรวมการเงินของผู้ใช้

แนวคิดสำคัญไม่ใช่แค่การจดรายรับรายจ่าย แต่คือการช่วยตอบคำถามว่า 'เงินหายไปกับอะไร' และ 'ควรลดรายจ่ายหมวดไหนก่อนจึงเห็นผลเร็ว' ระบบจึงมีทั้งการบันทึกข้อมูล การจัดหมวดหมู่ การตั้งงบ และการวิเคราะห์รายจ่ายเล็ก ๆ ที่เกิดซ้ำ

Core Idea LINE Bot ใช้เป็นช่องทางบันทึกรายจ่าย ส่วน Dashboard เว็บใช้แสดงข้อมูลเชิงสรุปและเชิงวิเคราะห์ ทั้งสองส่วนอยู่ในโปรเจกต์ Next.js Fullstack เดียวกันได้

# 2. ปัญหาและกลุ่มเป้าหมาย

## 2.1 ปัญหาที่พบ

หลายคนรู้สึกว่าเงินหมดเร็ว แต่ไม่รู้ว่าหมดไปกับอะไร

รายจ่ายเล็ก ๆ เช่น ชานม กาแฟ ค่าส่งอาหาร หรือของจุกจิก มักดูไม่แพงในแต่ละครั้ง แต่รวมกันแล้วเป็นยอดสูง

แอปบันทึกรายจ่ายทั่วไปอาจมีขั้นตอนเยอะ ทำให้ผู้ใช้เลิกจดหลังจากใช้ไม่นาน

ผู้ใช้มักตั้งงบรายเดือน แต่ไม่เห็นสถานะรายวัน จึงรู้ตัวอีกทีเมื่อเงินใกล้หมด

## 2.2 กลุ่มเป้าหมาย

| กลุ่มผู้ใช้ | Pain Point | คุณค่าที่ระบบให้ |
| --- | --- | --- |
| นักเรียน / นักศึกษา | มีงบจำกัด ใช้เงินกับอาหาร เครื่องดื่ม และเดลิเวอรีบ่อย | เห็นรายจ่ายรายวันและหมวดที่ทำให้เงินรั่ว |
| วัยเริ่มทำงาน | รายจ่ายจุกจิกและ subscription หลายรายการ | สรุปภาพรวมรายเดือนและแนะนำจุดที่ควรลด |
| คนที่อยากเริ่มออมเงิน | ไม่รู้ว่าต้องเริ่มลดรายจ่ายตรงไหน | ระบบจัดอันดับเงินรั่วและเสนอเป้าหมายเล็ก ๆ |

# 3. วัตถุประสงค์และขอบเขต

## 3.1 วัตถุประสงค์

1. สร้างระบบที่ผู้ใช้สามารถบันทึกรายจ่ายผ่าน LINE ได้อย่างรวดเร็ว

2. จัดหมวดหมู่รายจ่ายอัตโนมัติจากข้อความสั้น ๆ เช่น 'ชานม 45'

3. แสดง Dashboard สรุปรายจ่ายรายวัน รายเดือน และรายหมวด

4. วิเคราะห์รายจ่ายจุกจิกที่เกิดซ้ำและระบุว่าเป็น 'เงินรั่ว'

5. ให้คำแนะนำที่เข้าใจง่ายเพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มวินัยทางการเงิน

## 3.2 ขอบเขต MVP

| อยู่ในขอบเขต | ยังไม่อยู่ในขอบเขต MVP |
| --- | --- |
| บันทึกรายจ่ายจากข้อความ LINE | เชื่อมธนาคารหรืออ่าน statement อัตโนมัติ |
| Dashboard แสดงยอดรวมและกราฟพื้นฐาน | ระบบบัญชีครบวงจรแบบแอปการเงินมืออาชีพ |
| แยกหมวดด้วย keyword rule | AI ขั้นสูงสำหรับวิเคราะห์การเงินส่วนบุคคล |
| ตั้งงบรายวันและรายเดือน | ระบบลงทุน ภาษี หรือสินเชื่อ |
| วิเคราะห์เงินรั่วจากข้อมูลที่ผู้ใช้บันทึก | รับประกันผลลัพธ์การประหยัดเงินจริงทุกกรณี |

# 4. แนวทางแก้ปัญหาและ Flow การใช้งาน

ระบบแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ LINE Bot สำหรับกรอกข้อมูล และ Web Dashboard สำหรับดูผลลัพธ์ โดยทั้งสองส่วนใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน

User พิมพ์ใน LINE: ชานม 45 -> LINE Platform ส่ง webhook -> Next.js Route Handler: /api/line/webhook -> Parser แยก title, amount, category -> Database บันทึกรายจ่าย -> Bot ตอบกลับยอดใช้วันนี้ -> Dashboard ดึงข้อมูลไปแสดงกราฟและสรุปเงินรั่ว

## 4.1 ตัวอย่าง Flow ฝั่งผู้ใช้

| ขั้นตอน | ตัวอย่าง |
| --- | --- |
| 1. เพิ่มรายจ่าย | ผู้ใช้พิมพ์ 'ข้าว 55' หรือ 'ชานม 45' ใน LINE |
| 2. Bot ตอบกลับ | บันทึกแล้วครับ: ชานม 45 บาท วันนี้ใช้ไป 145/200 บาท |
| 3. ดูสรุป | ผู้ใช้พิมพ์ 'สรุปวันนี้' หรือกดเมนู 'ดู Dashboard' |
| 4. วิเคราะห์เงินรั่ว | Dashboard แสดงว่าหมวดชานม/กาแฟเป็นเงินรั่วอันดับต้น ๆ และแนะนำให้ลดจำนวนครั้ง |

# 5. ฟีเจอร์หลักของระบบ

| ฟีเจอร์ | รายละเอียด | ความสำคัญ |
| --- | --- | --- |
| บันทึกรายจ่ายผ่าน LINE | รับข้อความรูปแบบ 'รายการ จำนวนเงิน' เช่น 'กาแฟ 65' | สูง |
| แยกหมวดอัตโนมัติ | ใช้ keyword rule แยกเป็นอาหาร เครื่องดื่ม เดินทาง เดลิเวอรี ของจุกจิก ฯลฯ | สูง |
| ตั้งงบรายวัน / รายเดือน | ผู้ใช้กำหนดงบ เช่น 200 บาทต่อวัน หรือ 6,000 บาทต่อเดือน | สูง |
| Dashboard | แสดงยอดรวม กราฟ หมวดที่ใช้เยอะ รายจ่ายล่าสุด และคำแนะนำ | สูง |
| Leak Detector | ตรวจจับรายจ่ายเล็กแต่บ่อย หรือหมวดที่เพิ่มผิดปกติ | สูง |
| สรุปวันนี้ / สรุปเดือนนี้ | ผู้ใช้สั่งผ่าน LINE เพื่อดูผลรวมทันที | กลาง |
| Challenge ประหยัดเงิน | เช่น งดชานม 3 วัน ไม่สั่งเดลิเวอรี 2 วัน | เสริม |

## 5.1 คำสั่ง LINE Bot ที่ควรรองรับ

| คำสั่ง | ตัวอย่าง | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- |
| เพิ่มรายจ่าย | ชานม 45 | บันทึกรายจ่าย 45 บาท หมวดเครื่องดื่ม |
| สรุปวันนี้ | สรุปวันนี้ | แสดงยอดรวมของวันนี้และงบคงเหลือ |
| สรุปเดือนนี้ | สรุปเดือนนี้ | แสดงยอดรวมรายเดือนและหมวดที่ใช้เยอะ |
| ตั้งงบรายวัน | ตั้งงบ 200 | กำหนด dailyBudget = 200 |
| ดู Dashboard | dashboard | ส่งลิงก์ไปยังหน้า Dashboard |

# 6. สถาปัตยกรรมระบบ

เลือกใช้ Next.js Fullstack เพื่อให้ทั้ง Dashboard, API, และ LINE Webhook อยู่ในโปรเจกต์เดียวกัน ไม่ต้องแยก frontend/backend เป็นคนละ repository

LINE User -> LINE Official Account -> LINE Webhook Event -> Next.js Route Handler: app/api/line/webhook/route.ts -> lib/parser.ts -> lib/analyze.ts -> Prisma ORM -> PostgreSQL / Supabase -> Dashboard: app/dashboard/page.tsx

## 6.1 Tech Stack ที่แนะนำ

| ส่วนของระบบ | เทคโนโลยีที่แนะนำ | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| Frontend Dashboard | Next.js + React + Tailwind CSS | ทำหน้าเว็บและ UI ได้รวดเร็ว |
| Backend/API | Next.js Route Handlers | สร้าง endpoint ในโปรเจกต์เดียวกันได้ |
| LINE Bot | LINE Messaging API + @line/bot-sdk | รับข้อความจาก LINE และตอบกลับผู้ใช้ |
| Database | PostgreSQL บน Supabase หรือ Neon | เหมาะกับข้อมูลตารางและ deploy ง่าย |
| ORM | Prisma | กำหนด schema และ query database แบบ type-safe |
| Charts | Recharts หรือ Chart.js | ทำกราฟรายจ่ายบน Dashboard |
| Deploy | Vercel | เหมาะกับ Next.js และได้ HTTPS URL สำหรับ webhook |

# 7. โครงสร้างโปรเจกต์ Next.js Fullstack

โปรเจกต์สามารถทำใน folder เดียวได้ โดยแยกโฟลเดอร์ย่อยตามหน้าที่ เช่น app, components, lib และ prisma

money-leak-next/ ¦-- app/ ¦ ¦-- page.tsx ¦ ¦-- dashboard/ ¦ ¦ `-- page.tsx ¦ ¦-- expenses/ ¦ ¦ `-- page.tsx ¦ `-- api/ ¦ ¦-- line/ ¦ ¦ `-- webhook/ ¦ ¦ `-- route.ts ¦ ¦-- expenses/ ¦ ¦ `-- route.ts ¦ `-- summary/ ¦ `-- route.ts ¦ ¦-- components/ ¦ ¦-- BudgetCard.tsx ¦ ¦-- ExpenseChart.tsx ¦ `-- LeakSummary.tsx ¦ ¦-- lib/ ¦ ¦-- db.ts ¦ ¦-- line.ts ¦ ¦-- parser.ts ¦ ¦-- analyze.ts ¦ `-- expense-service.ts ¦ ¦-- prisma/ ¦ `-- schema.prisma ¦ ¦-- .env ¦-- package.json `-- next.config.ts

| โฟลเดอร์/ไฟล์ | หน้าที่ |
| --- | --- |
| app/api/line/webhook/route.ts | รับ webhook จาก LINE เมื่อผู้ใช้ส่งข้อความ |
| app/dashboard/page.tsx | หน้า Dashboard แสดงผลรายจ่ายและกราฟ |
| app/api/expenses/route.ts | API สำหรับเพิ่ม/ดึงรายการรายจ่าย |
| app/api/summary/route.ts | API สำหรับสรุปยอดรายวัน รายเดือน และเงินรั่ว |
| lib/parser.ts | แปลงข้อความจาก LINE เป็น title, amount, category |
| lib/analyze.ts | คำนวณหมวดเงินรั่วและคำแนะนำ |
| lib/db.ts | สร้าง Prisma Client สำหรับเชื่อม Database |
| prisma/schema.prisma | กำหนดโครงสร้างตาราง User, Expense, Budget |

# 8. Database Design

ฐานข้อมูลควรเก็บข้อมูลผู้ใช้จาก LINE userId และรายการรายจ่ายที่ผูกกับ userId เพื่อรองรับผู้ใช้หลายคน

## 8.1 Entity หลัก

| Entity | รายละเอียด |
| --- | --- |
| User | เก็บ LINE userId, ชื่อผู้ใช้, งบรายวัน, งบรายเดือน |
| Expense | เก็บรายการรายจ่าย เช่น title, amount, category, createdAt |
| Category | อาจแยกเป็นตารางในเวอร์ชันต่อไป หากต้องการให้ผู้ใช้สร้างหมวดเอง |
| Budget | อาจแยกเป็นตารางในเวอร์ชันต่อไป หากต้องการเก็บประวัติงบแต่ละเดือน |

## 8.2 Prisma Schema เบื้องต้น

model User { id String @id displayName String? dailyBudget Int @default(200) monthlyBudget Int @default(6000) expenses Expense[] createdAt DateTime @default(now()) } model Expense { id String @id @default(cuid()) userId String title String amount Int category String isNeed Boolean @default(false) createdAt DateTime @default(now()) user User @relation(fields: [userId], references: [id]) }

# 9. API / Route Design

| Route | Method | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| /api/line/webhook | POST | รับ event จาก LINE Messaging API |
| /api/expenses | GET | ดึงรายการรายจ่ายสำหรับ Dashboard |
| /api/expenses | POST | เพิ่มรายจ่ายจากหน้าเว็บหรือ endpoint ภายใน |
| /api/summary | GET | สรุปยอดรายวัน รายเดือน และหมวดเงินรั่ว |
| /api/budget | GET/POST | ดูหรือตั้งงบรายวัน/รายเดือน |

## 9.1 Webhook Processing Logic

1. รับ HTTP POST จาก LINE ที่ /api/line/webhook

2. อ่าน raw body และตรวจสอบ x-line-signature ด้วย channel secret

3. วนลูป event ที่ได้รับ และประมวลผลเฉพาะ text message

4. แยกข้อความเป็นรายการและจำนวนเงิน เช่น title = 'ชานม', amount = 45

5. จัดหมวดหมู่จาก keyword rule

6. บันทึกข้อมูลลง database

7. ตอบกลับผู้ใช้ด้วยข้อความสรุป เช่น บันทึกแล้ว วันนี้ใช้ไปเท่าไร

# 10. Dashboard Design

Dashboard ควรเป็นหน้าเว็บใน Next.js เช่น /dashboard เพื่อให้ผู้ใช้ดูภาพรวมได้ชัดกว่าในแชต LINE

## 10.1 ส่วนประกอบบน Dashboard

| ส่วน | ข้อมูลที่แสดง |
| --- | --- |
| Budget Summary Card | วันนี้ใช้ไปเท่าไร งบรายวันเท่าไร เหลือเท่าไร |
| Monthly Summary | เดือนนี้ใช้ไปเท่าไร เหลืองบเท่าไร |
| Category Chart | กราฟแยกสัดส่วนรายจ่ายตามหมวด |
| Daily Spending Trend | กราฟรายจ่ายแต่ละวัน |
| Leak Detector | หมวดที่จัดเป็นเงินรั่วอันดับ 1-3 |
| Recommendation | คำแนะนำลดรายจ่ายที่คำนวณจากข้อมูลจริง |

## 10.2 Wireframe แบบข้อความ

[เงินรั่วตรงไหน Dashboard] วันนี้ใช้ไป: 165 / 200 บาท เดือนนี้ใช้ไป: 4,850 / 6,000 บาท สถานะ: ใกล้เกินงบ คาดว่าสิ้นเดือนเหลือ: 620 บาท [กราฟแท่ง: รายจ่ายตามหมวด] อาหาร 1,900 เดลิเวอรี 850 ชานม/กาแฟ 620 เดินทาง 500 ของจุกจิก 350 เงินรั่วเดือนนี้ 1. ชานม/กาแฟ 620 บาท 2. เดลิเวอรี 480 บาท 3. ของจุกจิก 350 บาท คำแนะนำ: ลดชานมจาก 14 แก้วเหลือ 8 แก้ว จะประหยัดประมาณ 270 บาท

# 11. Logic วิเคราะห์เงินรั่ว

เวอร์ชัน MVP ใช้ rule-based analysis ก่อน เพื่อให้ทำได้จริงและอธิบายตอนนำเสนอได้ชัด ไม่จำเป็นต้องใช้ AI ซับซ้อนในช่วงแรก

| Rule | เงื่อนไข | ตัวอย่างข้อความที่ระบบแจ้ง |
| --- | --- | --- |
| รายจ่ายเล็กแต่บ่อย | หมวดใดมีจำนวนครั้งมากกว่า 5 ครั้งต่อสัปดาห์ และยอดรวมเกิน 10% ของรายจ่ายทั้งหมด | สัปดาห์นี้คุณใช้ชานม 270 บาท จาก 6 ครั้ง |
| รายจ่ายเพิ่มผิดปกติ | หมวดใดเพิ่มขึ้นมากกว่า 30% จากสัปดาห์ก่อน | ค่าส่งอาหารเพิ่มขึ้น 42% จากสัปดาห์ก่อน |
| ใช้เกินงบต่อเนื่อง | ใช้เกินงบรายวัน 3 วันติด | คุณใช้เงินเกินงบ 3 วันติด ลองลดหมวดเครื่องดื่มก่อน |
| Subscription ซ้ำ | พบรายการชื่อเดิมและจำนวนเงินใกล้เคียงกันทุกเดือน | พบค่าสมัครสมาชิกรวม 792 บาท/เดือน |

## 11.1 ตัวอย่างสูตร Leak Score

เริ่มต้น leakScore = 100 - ใช้เงินเกินงบรายวัน: -10 คะแนนต่อวัน - รายจ่ายจุกจิกเกิน 30% ของรายจ่ายทั้งหมด: -15 คะแนน - หมวดใดเพิ่มเกิน 30% จากสัปดาห์ก่อน: -10 คะแนน - บันทึกรายจ่ายต่อเนื่องทุกวัน: +10 คะแนน - ลดหมวดฟุ่มเฟือยจากสัปดาห์ก่อน: +10 คะแนน ผลลัพธ์: 80-100 = คุมเงินได้ดี 60-79 = มีเงินรั่วเล็กน้อย 40-59 = เงินรั่วหลายจุด ต่ำกว่า 40 = ควรปรับพฤติกรรมด่วน

# 12. แผนพัฒนา MVP และการทดสอบ

## 12.1 แผนพัฒนาเป็นช่วง

| Phase | งานที่ทำ | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- |
| Phase 1: Setup | สร้าง Next.js project, ตั้งค่า LINE channel, เตรียม database | โครงสร้างโปรเจกต์พร้อมพัฒนา |
| Phase 2: LINE Bot | ทำ webhook, parse ข้อความ, reply กลับผู้ใช้ | Bot รับ 'ชานม 45' และตอบกลับได้ |
| Phase 3: Database | บันทึกรายจ่ายด้วย Prisma | ข้อมูลถูกเก็บแยกตาม userId |
| Phase 4: Dashboard | ทำหน้า /dashboard, card, table, chart | ผู้ใช้ดูภาพรวมรายจ่ายได้ |
| Phase 5: Leak Analysis | เพิ่ม rule วิเคราะห์เงินรั่วและคำแนะนำ | ระบบระบุหมวดที่ควรลดได้ |
| Phase 6: Deploy & Demo | Deploy บน Vercel, ตั้ง webhook URL ใน LINE | ระบบใช้งานจริงผ่าน LINE ได้ |

## 12.2 เกณฑ์วัดผลโปรเจกต์

| ตัวชี้วัด | วิธีวัด |
| --- | --- |
| บันทึกรายจ่ายสำเร็จ | ผู้ใช้พิมพ์รายการแล้วข้อมูลถูกบันทึกลง database |
| ความถูกต้องของการแยกหมวด | ทดสอบข้อความตัวอย่าง 50 รายการ และนับจำนวนที่จัดหมวดถูก |
| Dashboard แสดงข้อมูลถูกต้อง | เทียบยอดรวมใน Dashboard กับข้อมูลดิบใน database |
| วิเคราะห์เงินรั่วได้ | ระบบระบุหมวดที่ใช้บ่อยและยอดรวมสูงได้ถูกต้อง |
| ผู้ใช้เข้าใจพฤติกรรมตัวเอง | เก็บแบบสอบถามก่อน-หลังทดลองใช้ |

# 13. Security, Privacy และข้อควรระวัง

ตรวจสอบ LINE Signature: Webhook ต้องตรวจสอบ x-line-signature ก่อนประมวลผล เพื่อป้องกัน request ปลอม

เก็บ Secret ใน .env: LINE_CHANNEL_SECRET, LINE_CHANNEL_ACCESS_TOKEN และ DATABASE_URL ห้าม commit ขึ้น GitHub

แยกข้อมูลตาม userId: ทุก query ของ Dashboard และ API ต้อง filter ด้วย userId เพื่อไม่ให้เห็นข้อมูลคนอื่น

ข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลส่วนตัว: ควรเก็บเท่าที่จำเป็น และอธิบายให้ผู้ใช้รู้ว่าระบบเก็บอะไร

Validation: จำนวนเงินต้องเป็นตัวเลขบวก และข้อความต้องมีรูปแบบที่ระบบรองรับ

Rate limit / Error handling: ป้องกัน spam และตอบกลับข้อความช่วยเหลือเมื่อผู้ใช้พิมพ์ผิดรูปแบบ

# 14. Future Enhancement

| ไอเดียต่อยอด | รายละเอียด |
| --- | --- |
| LIFF Dashboard | เปิด Dashboard ภายในแอป LINE โดยตรง ไม่ต้องออกไป browser ภายนอก |
| OCR ใบเสร็จ | ให้ผู้ใช้ถ่ายรูปใบเสร็จ แล้วระบบอ่านรายการอัตโนมัติ |
| AI Categorization | ใช้โมเดลภาษาเพื่อแยกหมวดได้ยืดหยุ่นกว่า keyword rule |
| Challenge Mode | ภารกิจลดรายจ่าย เช่น งดชานม 3 วัน |
| Subscription Hunter | ตรวจจับค่าใช้จ่ายรายเดือนที่เกิดซ้ำและอาจลืมยกเลิก |
| Multi-user Family Mode | ให้ครอบครัวหรือรูมเมตดูรายจ่ายรวมแบบสมัครใจ |
| Export Report | ส่งออกสรุปเป็น PDF หรือ CSV |

# 15. เอกสารอ้างอิง

LINE Messaging API overview: https://developers.line.biz/en/docs/messaging-api/overview/

LINE Receive messages (webhook): https://developers.line.biz/en/docs/messaging-api/receiving-messages/

LINE Verify webhook signature: https://developers.line.biz/en/docs/messaging-api/verify-webhook-signature/

LINE Front-end Framework (LIFF): https://developers.line.biz/en/docs/liff/overview/

Next.js Route Handlers: https://nextjs.org/docs/app/getting-started/route-handlers

Next.js Backend for Frontend: https://nextjs.org/docs/app/guides/backend-for-frontend

Prisma Models: https://www.prisma.io/docs/orm/prisma-schema/data-model/models

Vercel Next.js deployment: https://vercel.com/docs/frameworks/full-stack/nextjs

# ภาคผนวก: ตัวอย่าง Code Snippet

## A. ตัวอย่าง parser.ts

export function parseExpenseText(text: string) { const match = text.trim().match(/^(.+?)\s+(\d+)$/) if (!match) return null const title = match[1].trim() const amount = Number(match[2]) if (!title ¦¦ Number.isNaN(amount) ¦¦ amount <= 0) return null return { title, amount, category: detectCategory(title), } } function detectCategory(title: string) { const lower = title.toLowerCase() if (["ข้าว", "ก๋วยเตี๋ยว", "อาหาร"].some(w => lower.includes(w))) return "อาหาร" if (["ชานม", "กาแฟ", "ลาเต้", "ชา"].some(w => lower.includes(w))) return "เครื่องดื่ม" if (["รถ", "bts", "mrt", "วิน", "แท็กซี่"].some(w => lower.includes(w))) return "เดินทาง" if (["grab", "lineman", "ค่าส่ง", "เดลิเวอรี"].some(w => lower.includes(w))) return "เดลิเวอรี" return "อื่น ๆ" }

## B. ตัวอย่าง app/api/line/webhook/route.ts แบบย่อ

import { NextResponse } from "next/server" import { messagingApi, validateSignature, WebhookEvent } from "@line/bot-sdk" import { parseExpenseText } from "@/lib/parser" import { saveExpense } from "@/lib/expense-service" export const runtime = "nodejs" const client = new messagingApi.MessagingApiClient({ channelAccessToken: process.env.LINE_CHANNEL_ACCESS_TOKEN!, }) export async function POST(req: Request) { const body = await req.text() const signature = req.headers.get("x-line-signature") ¦¦ "" const isValid = validateSignature( body, process.env.LINE_CHANNEL_SECRET!, signature ) if (!isValid) return new Response("Invalid signature", { status: 401 }) const data = JSON.parse(body) const events: WebhookEvent[] = data.events ¦¦ [] await Promise.all(events.map(handleEvent)) return NextResponse.json({ ok: true }) } async function handleEvent(event: WebhookEvent) { if (event.type !== "message") return if (event.message.type !== "text") return const userId = event.source.userId const result = parseExpenseText(event.message.text) if (!result) { await client.replyMessage({ replyToken: event.replyToken, messages: [{ type: "text", text: "พิมพ์แบบนี้ได้เลยครับ เช่น ข้าว 55" }], }) return } await saveExpense({ userId, ...result }) await client.replyMessage({ replyToken: event.replyToken, messages: [{ type: "text", text: `บันทึกแล้วครับ: ${result.title} ${result.amount} บาท` }], }) }

## C. ตัวอย่าง .env

DATABASE_URL="postgresql://USER:PASSWORD@HOST:PORT/DATABASE" LINE_CHANNEL_ACCESS_TOKEN="your_line_channel_access_token" LINE_CHANNEL_SECRET="your_line_channel_secret" NEXT_PUBLIC_APP_URL="https://your-project.vercel.app"

สรุปสำหรับนำเสนอ โปรเจกต์นี้มีจุดขายที่ชัดเจน: ใช้ LINE เพื่อทำให้การบันทึกรายจ่ายง่ายที่สุด และใช้ Dashboard เพื่อเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็น insight ว่าเงินรั่วตรงไหน เหมาะสำหรับทำ MVP ด้วย Next.js Fullstack ในโปรเจกต์เดียว